ДОГОВОР  СУБПОДРЯДА  № 2016-01/_________

г. Омск	             «____»_________2016 г.

АО «Омскгазстройэксплуатация», именуемое в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Жирикова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, и

ООО «Коралл», именуемое в дальнейшем «СУБПОДРЯДЧИК», в лице  директора Петрова Максима Петровича, действующего на основании Устава, вместе далее именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ГЕНПОДРЯДЧИК поручает и оплачивает, а  СУБПОДРЯДЧИК  принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Племрепродуктор II порядка по производству 1 500 000 инкубационных яиц индейки, расположенный севернее поселка Ачаирский, Омского района, Омской области. Наружное газоснабжение.» (далее – ОБЪЕКТ), а ГЕНПОДРЯДЧИК обязуется принять результат выполнения работ и уплатить установленную настоящим договором цену. Работы выполняются из материалов СУБПОДРЯДЧИКА.

1.2. Сроки строительства ОБЪЕКТА:

начало работ – с  12.05.2016 г.;

окончание работ -  10.06.2016 г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Предварительная стоимость работ по договору составляет  8 318,375  тыс. руб. (Восемь миллионов триста восемнадцать тысяч  триста семьдесят пять рублей),  в т.ч. НДС (18%) – 1 268,905 тыс. руб. (Приложение № 1).

2.2. Окончательная стоимость выполняемых строительно-монтажных работ будет определена в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией по факту выполненных работ на основании подписанных актов выполненных работ (форма № КС-2) и справок (форма № КС-3).

3. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

3.1. ГЕНПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. Передать СУБПОДРЯДЧИКУ  проектно-сметную документацию.

3.1.2. Получить разрешение  на производство строительно-монтажных работ.

3.1.3. Осуществлять технический надзор за качеством выполняемых СУБПОДРЯДЧИКОМ работ с оформлением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации.

3.1.4. Производить приемку выполненных работ от СУБПОДРЯДЧИКА на условиях настоящего договора.

3.1.5. По окончании строительства организовать приёмку ОБЪЕКТА в эксплуатацию и совместно с СУБПОДРЯДЧИКОМ сдать ОБЪЕКТ приемочной комиссии.

3.1.6. Выполнять обязанности, указанные в других статьях настоящего договора.

3.2. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного выше объема осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

4. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

СУБПОДРЯДЧИК обязуется:

4.1. До 25 числа каждого месяца представлять ГЕНПОДРЯДЧИКУ акты выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) в 2-хэкземплярах.

4.2. Обеспечить качественное выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, сдать ОБЪЕКТ рабочей комиссии, совместно с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ,  ввести ОБЪЕКТ в эксплуатацию в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.

4.4. Использовать в ходе работ доброкачественные сертифицированные материалы и оборудование  в соответствии с установленными стандартами.

4.5. Разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с заинтересованными организациями.

4.6.Выполнить исполнительную съемку уложенных сетей газопровода и сдать ее ГЕНПОДРЯДЧИКУ в 3-х экземплярах.

4.7. С момента вступления в силу настоящего договора до подписания акта приемки законченного строительством ОБЪЕКТА приемочной комиссией обеспечить на строительной площадке выполнение мероприятий и требований по обеспечению техники безопасности, требований охраны окружающей среды, зеленых насаждений и растительного слоя земли, соблюдения правил пожарной безопасности.

4.8.За свой счёт устранять недоделки в течение установленного и (или) гарантийного срока.

4.9.За 5 (пять) календарных дней до сдачи ОБЪЕКТА в эксплуатацию передать ГЕНПОДРЯДЧИКУ на проверку исполнительную документацию.

4.10. СУБПОДРЯДЧИК телефонограммой приглашает ГЕНПОДРЯДЧИКА  для  приемки скрытых работ не менее чем за двое суток до начала выполнения работ. Если скрытые  работы выполнены без приглашения ГЕНПОДРЯДЧИКА, СУБПОДРЯДЧИК обязан по письменному требованию ГЕНПОДРЯДЧИКА за свой счет вскрыть и предъявить ГЕНПОДРЯДЧИКУ любой, указанный ГЕНПОДРЯДЧИКОМ участок, либо весь объем скрытых работ с последующим восстановлением вскрытых участков за счет СУБПОДРЯДЧИКА.

4.11. Вести журнал работ (форма № КС-6) в соответствии с требованиями строительных норм и правил. СУБПОДРЯДЧИК обязан устранить замечания, указанные ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в журнале работ, в течение трех дней от даты внесения ГЕНПОДРЯДЧИКОМ замечаний в журнал работ.

4.12. В случае повреждения инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на территории строительной площадки, СУБПОДРЯДЧИК производит восстановительные работы, оплачивает штрафы за свой счет и в сроки, установленные ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, либо уполномоченным государственным контрольно-надзорным органом.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. ГЕНПОДРЯДЧИК, получивший сообщение СУБПОДРЯДЧИКА о готовности к сдаче объемов выполненных работ по настоящему договору, обязан в течение 5 календарных дней принять работы и направить СУБПОДРЯДЧИКУ подписанный сторонами Акт сдачи-приемки работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

В случае мотивированного отказа ГЕНПОДРЯДЧИКА от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых  доработок и указанием сроков выполнения.

5.2. Приёмка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется комиссией, создаваемой ГЕНПОДРЯДЧИКОМ согласно СНиП 42-01-2002.

5.3. За пять дней до начала работы приёмочной комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию СУБПОДРЯДЧИК передаёт ГЕНПОДРЯДЧИКУ два экземпляра  исполнительной документации.

5.4. СУБПОДРЯДЧИК за три дня до завершения полного комплекса строительно-монтажных  работ письменно извещает ГЕНПОДРЯДЧИКА о готовности объекта к сдаче приёмочной комиссии в эксплуатацию.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется следующим образом:

- 50% от стоимости по договору ГЕНПОДРЯДЧИК  перечисляет СУБПОДРЯДЧИКУ в течение  10-ти дней с момента подписания настоящего договора

- окончательный расчёт ГЕНПОДРЯДЧИК  осуществляет в течение 10 дней с момента  подписания сторонами Актов сдачи-приемки работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.2. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет СУБПОДРЯДЧИКА.

6.3. За услуги, оказываемые  ГЕНПОДРЯДЧИКОМ,  СУБПОДРЯДЧИК перечисляет  ГЕНПОДРЯДЧИКУ 10 % от стоимости выполненных работ на основании предъявленного  ГЕНПОДРЯДЧИКОМ  счета-фактуры.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению (совместному решению) сторон, оформленному в виде дополнения к настоящему договору, а при отсутствии соглашения (совместного решения) сторон - в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

8.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения работ СУБПОДРЯДЧИК уплачивает ГЕНПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере  0,1%  от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе уменьшить размер окончательного расчета с СУБПОДРЯДЧИКОМ на подлежащую уплате СУБПОДРЯДЧИКОМ неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору.

СУБПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка сроков выполнения работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ГЕНПОДРЯДЧИКА.

8.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательства по настоящему Договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Сторонами установлен гарантийный срок в отношении ОБЪЕКТА – двадцать четыре месяца после подписания акта сдачи ОБЪЕКТА в эксплуатацию.

9.3. При выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право по согласованию с СУБПОДРЯДЧИКОМ изменить объем  предусмотренных договором работ и по согласованию с  СУБПОДРЯДЧИКОМ  изменить цену договора пропорционально объему таких работ с оформлением дополнительного соглашения.

9.4. Если в ходе исполнения настоящего договора возникает необходимость изменения его отдельных положений (статей, подпунктов) либо иного изменения объема обязательств сторон, эти изменения оформляются сторонами в форме дополнительного соглашения к договору, которое после подписания сторонами  становится неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Настоящий договор составлен в простой письменной форме на 3-х страницах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся по  1 экз. у каждой из сторон.

9.6. Все разногласия между сторонами решаются путем согласования и переговоров. Разногласия, не урегулированные сторонами, разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИКА:

Исп. адрес:

644122, г.Омск, ул. 5-ая Северная,8.

ИНН/КПП 5528201579/552801001

Р/с 40702810900311000332  Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Омске

БИК 045209727,

кор.счет 30101810552090000727

СУБПОДРЯДЧИКА:

Р/сч 40702810100311002554 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.ОМСКЕ,

БИК 045209727 к/сч 30101810552090000727

ОГРН 1025501174214

ОКПО 11879426

ОКОГУ 49013

ОКВЭД 45.25.4

ОКОПФ 65 Тел.(3812) 28-42-50,

факс: (3812) 615-370

ГЕНПОДРЯДЧИК                                                                                               С.Н. Жириков

СУБПОДРЯДЧИК                                                                                                         М.С. Петров